## 简讯

## 福建省在建装配式试点工程进展情况简报

| 序号 | 所在地市 | 项目名称 | 预制率（%） | 建筑 总面积 （万㎡） | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州 | 中建（闽清）建筑产业园办公楼 | 83 | 0.63 | 主体结构施工 |
| 2 |  | 福州市强制医疗所 | 15 | 1.9 | 土方、桩基施工 |
| 3 |  | 省食品药品检验检测实验楼 | 40 | 1.7 | 土方、桩基施工 |
| 4 |  | 阳光城丽景湾 | 20 | 4.6 | 桩基施工，PC样板间安装 |
| 5 |  | 福州市传染病医院 | 15 | 7.3 | 施工单位进场 |
| 6 |  | 晋安区医院项目 | 85 | 6.7 | 招投标 |
| 7 | 厦门 | 软件园三期东片区装配式钢结构办公楼项目 A10 | — | 20.6 | 基础工程施工 |
| 8 |  | 新阳保障性安居工程二期 | 45～55 | 61.7 | 招投标 |
| 9 |  | 首开龙湖·春江彼岸二期1#楼 | 45～51 | 1.39 | 土方、桩基施工 |
| 10 | 漳州 | 龙海市月港新区棚户区改造工程 | 15～19 | 13.9 | 桩基工程 |
| 11 |  | 龙海市紫云片区棚户区改造工程 | — | 15.3 | 桩基工程 |
| 12 | 泉州 | 惠安县社会福利中心 | 30 | 2.9 | 招投标完成 |
| 13 |  | 惠安县大鹏酒店附属楼 | — | 0.8 | 主体结构完成 |

龙岩市建筑业协会

2017.6.24